Plan działania Sądu Okręgowego w Rzeszowie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

DIAGNOZA:

| Zakres dostępności | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- |
| Dostępność architektoniczna | Instalacja windy w budynku Sądu. Oznaczenie krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami wewnątrz budynku Sądu (wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodów). Wykonanie instalacji alarmowej w toalecie dla niepełnosprawnych. Oznaczenie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych na terenie Sądu. Wyrównanie terenu na trasie dojazdu z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego budynku Sądu. Montaż domofonu przy wejściu głównym w celu otwarcia drzwi głównych i wezwania obsługi platformy. Zmiany organizacyjne zapewniające pomoc. |
| Dostępność cyfrowa | Monitorowanie strony internetowej Sądu w zakresie wymagań obowiązujących przepisów. Uaktualnienie deklaracji dostępności Sądu. Przeszkolenie poszczególnych pracowników w zakresie dostępności cyfrowej. |
| Dostępność informacyjno-komunikacyjna | Umożliwienie kontaktu z Sądem osobom niepełnosprawnym. Umożliwienie interesantom dostępu do tłumacza języka migowego (on-line). Instalacja pętli indukcyjnej w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesanta Sądu. Zapewnienie na stronie Sądu informacji o podstawowej działalności w postaci tekstu: odczytywalnego maszynowo, łatwego do czytania, nagranego w języku migowym. Popularyzowanie wśród pracowników Sądu informacji dotyczącej zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. |

HARMONOGRAM:

| Lp. | Element planu | Szacowany termin realizacji | Niezbędne działania | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczenie krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami wewnątrz budynku Sadu (wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodów). | 2021 r. Zadanie wdrożono | Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień Realizacja zadania | Samodzielna Sekcja Inwestycji i Remontów Oddział Gospodarczy |
| 2 | Instalacja windy w budynku Sądu. | 2021-2023 r. W trakcie realizacji | Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień Wybór wykonawcy Realizacja zadania | Samodzielna Sekcja Inwestycji i Remontów |
| 3 | Montaż domofonu w celu otwarcia drzwi wejściowych i wezwania obsługi platformy. Dyżurujący pracownik ochrony zobowiązany jest do otwarcia drzwi osobie ze szczególnymi potrzebami. | 2023 r. Zadanie wdrożono | Wybór przedmiotu zamówienia i uzyskanie niezbędnych uzgodnień Realizacja zadania | Oddział Gospodarczy |
| 4 | Wykonanie instalacji alarmowej w toalecie dla niepełnosprawnych. | 2023 r. | Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień Wybór wykonawcy Realizacja zadania | Samodzielna Sekcja Inwestycji i Remontów |
| 5 | Oznaczenie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych na terenie Sądu. | 2021 r. Zadanie wdrożono | Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień Realizacja zadania | Oddział Gospodarczy |
| 6 | Wyrównanie terenu na trasie dojazdu z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego budynku Sądu. | 2023 r. | Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień Realizacja zadania | Samodzielna Sekcja Inwestycji i Remontów |
| 7 | Monitorowanie strony internetowej Sądu w zakresie wymagań obowiązujących przepisów. | Działanie ciągłe | Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawowych | Oddział Gospodarczy Kierownicy Wydziałów i Oddziałów Sądu Administrator strony internetowej |

| 8 | Uaktualnienie deklaracji dostępności Sądu. | Działanie ciągłe | Zgromadzenie i opracowanie niezbędnych materiałów w przedmiotowym zakresie Aktualizacja deklaracji | Oddział Gospodarczy Administrator strony internetowej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Przeszkolenie poszczególnych pracowników w zakresie dostępności cyfrowej. | 2022 r. Zadanie wdrożono | Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień Realizacja zadania | Oddział Gospodarczy |
| 10 | Umożliwienie kontaktu z Sądem osobom niepełnosprawnym. | 2021 r. Zadanie wdrożono | Udostępnienie na stronie zakładki dedykowanej informacjom w zakresie dostępności Udostępnienie na stronie Sądu formularza do kontaktu przez osobę niepełnosprawną | Oddział Administracyjny Oddział Gospodarczy Administrator strony internetowej |
| 11 | Umożliwienie interesantom dostępu do tłumacza języka migowego (on-line). | 2021 r. Zadanie wdrożono | Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień Realizacja zadania | Oddział Gospodarczy Administrator strony internetowej |
| 12 | Instalacja pętli indukcyjnej w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesanta Sądu. | 2021 r. Zadanie wdrożono | Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień Realizacja zadania | Oddział Gospodarczy |
| 13 | Zapewnienie na stronie Sądu informacji o podstawowej działalności w postaci tekstu: odczytywalnego maszynowo, łatwego do czytania, nagranego w języku migowym. | 2022 r. Zadanie wdrożono | Zgromadzenie i opracowanie niezbędnych materiałów w przedmiotowym zakresie Udostępnienie informacji na stronie Sądu | Oddział Administracyjny Oddział Gospodarczy Administrator strony internetowej |
| 14 | Popularyzacja wśród pracowników Sądu informacji dotyczącej zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Działanie ciągłe | Monitorowanie aktualnych informacji i przepisów z zakresu dostępności Przekazywanie informacji pracowników Sądu | Oddział Gospodarczy |

Rzeszów, dnia 24 lutego 2023 r.

Na oryginale właściwe podpisy